# Zhodnocení ŘSP projektu vyvinutého týmem NapomSmart – Tomáš Falta

**Způsob plánování, rozdělování a realizace zadaných úkolů**

Hodnocení: 2

Komentář: Hned od začátku jsme měli férově rozdělené hodiny pro práci. Občas jsem měl problém, že jsem udělal nějaký kus práce, ale zapomněl jsem si hned hodiny zapsat do ScrumDesku, takže jsem tam potom psal více hodin naráz.

**Míra a formy komunikace**

Hodnocení: 1

Komentář: Všechny problémy byly vykomunikovány v řádu minut.

**Vstřícnost a ochota ke spolupráci**

Hodnocení: 1

Komentář: Navzájem jsme si všichni pomáhali a radili jsme si v případě problémů s nějakými úkoly.

**Kreativita a vlastní iniciativa**

Hodnocení: 1

Komentář: Každý z nás přispěl svými posudky k finálnímu dílu.

**Sounáležitost s týmem**

Hodnocení: 1

Komentář: Všichni v týmu jsme dobří kamarádi a vždy jsme se navzájem podrželi.

**Kvalita předkládaných výsledků**

Hodnocení: 1-

Komentář: Některé malé části našeho webu nejsou 100% dokončené, ale celkový dojem z naší stránky mám velice dobrý.

**Dochvilnost v plnění termínů**

Hodnocení: 2-

Komentář: S plněním termínů jsme měli často problém. Špatně jsme si od začátku rozvrhli čas na jednotlivé tasky. Potom jsme je nestíhali plnit a tím pádem, jsme museli lehce improvizovat.

**Flexibilita**

Hodnocení: 1

Komentář: Všichni jsme byli ochotni si pozměnit naše plány, abychom se mohli sejít a vyřešit nějaký naléhavý problém.